АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21  февраля   2020 года                                                                 № 8

с.Нижняя Покровка

Об    утверждении муниципальной

программы "Благоустройство населенных

пунктов Нижнепокровского

муниципального  образования

на 2020 – 2021 года"

В соответствии со ст.176  Бюджетного Кодекса РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в действующей редакции) и Уставом  Нижнепокровского муниципального образования

1. Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство населенных пунктов  Нижнепокровского муниципального образования  на 2020 – 2021 годы» (согласно приложения).

2.  Обнародовать   настоящее постановление в местах для обнародования.

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Нижнепокровского МО                                                    Т.Н.Горбачева

Приложение №1

к постановлению администрации

Нижнепокровского муниципального

образования № 8  от 21.02. 2020г

Муниципальная программа

"Благоустройство  населенных пунктов  Нижнепокровского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области  на 2020 – 2021 годы"

2020 год

Муниципальная программа

"Благоустройство  населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования на 2020 – 2021 годы"

Паспорт муниципальной программы

| 1 | Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования на 2020 – 2021 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата ее утверждения | Постановление № 8 от 21.02. 2020г |
| 3 | Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 4 | Заказчик программы | Администрация Нижнепокровского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области |
| 5 | Основной разработчик программы | Администрация Нижнепокровского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области |
| 6 | Цели и задачи программы | - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - активизации работ по благоустройству территорий в границах населенных пунктов муниципального образования, - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования; - совершенствование эстетического вида населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования; - повышение общего уровня благоустройства поселения; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки на территории муниципального образования и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах не санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых технологий. |
| 7 | Важнейшие целевые показатели | Уличное освещение Стихийные свалки Содержание мест захоронения Организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора Устройство, содержание детских и спортивных площадок Устройство и содержание парков и скверов Благоустройство территории населенных пунктов Содержание и ремонт памятников Озеленение скверов и парка. Устройство цветников. |
| 8 | Сроки реализации | 2020-2021 г.г. |
| 9 | Исполнители программы | -подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе, |
| 10 | Объемы и источники финансирования | 1 000 000,00 рублей из местного бюджета |
| 11 | Система организации контроля над исполнением программы | Текущий контроль осуществляется главой МО |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Природно-климатические условия Нижнепокровского муниципального образования, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Для решения вопросов  благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной  программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки, и этапы реализации муниципальной программы.

2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов  муниципального образования

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства  населенных пунктов муниципального образования

2.2.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией  Нижнепокровского муниципального образования проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

Работы по озеленению выполняются специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Мероприятия необходимые для реализации озеленения населенных пунктов  Нижнепокровского  муниципального образования:

-  кронирование и обрезка деревьев;

- приобретение запчастей, расходных материалов и ГСМ для кошения травы;

- транспортировка земли для цветников на территории населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования ;

- механическая уборка территории населенных пунктов  Нижнепокровского муниципального образования;

- приобретение рассады для цветников, оформление улиц, цветников, газонов в едином стиле на территории населенных пунктов  Нижнепокровского муниципального образования;

- и другие расходы не предусмотренные программой.

2.2.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория муниципального образования.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительство нового на улицах муниципального образования.

Мероприятия необходимые для реализации уличного освещения:

- оплата за потребленную электроэнергию;

- оплата услуг по ремонту уличного освещения;

- приобретение электроматериалов;

- и другие расходы не предусмотренные программой.

2.2.3. Благоустройство территории

Благоустройство территории включает в себя озеленение, устройство и ремонт детских игровых площадок, мест отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования, организации и учреждения, жители  Нижнепокровского муниципального образования

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территорий населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования:

- приобретение основных средств для благоустройства территорий населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования;

- приобретение конструкций на детские площадки;

- устройство фонтана;

- приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;

- приобретение материалов на покраску и ремонт спортивных площадок;

- приобретение материалов для ремонта памятников;

- оплата услуг по ремонту памятников;

- ликвидация стихийных свалок;

- содержание мест захоронения;

- организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора;

- и другие расходы не предусмотренные программой.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, в следствии неорганизованного вывоза бытового мусора, создаются несанкционированные свалки.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2020 года и последующих годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «Лучший дом», «Летний газон», «Каков цветник, таков и житель», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения:

- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости населения к работе по благоустройству и санитарной очистке Нижнепокровского  муниципального образования;

- привлечение учащихся Нижнепокровской средней школы для участия в проекте «Мы и наше село» по направлениям благоустройство, экология;

- проведение смотров-конкурсов, направленные  на  благоустройство  муниципального образования: «Лучший дом», «Летний газон», «Каков цветник, таков и житель», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, жителей  Нижнепокровского муниципального образования;

- и другие расходы не предусмотренные программой.

Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Данная  Программа  направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования :

- совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов   Нижнепокровского муниципального образования;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования;

- совершенствование эстетического вида  населенных пунктов  Нижнепокровского  муниципального   образования ,

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов,

- строительства и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов; -

- по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями

при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пункта;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах не санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

Программа рассчитана на 2020 – 2021 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

4.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения  населенных пунктов Нижнепокровского  муниципального  образования

4.2. Мероприятия по ликвидации самопроизвольных свалок.

4.3. Мероприятия по благоустройству мест  по сбору  санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Нижнепокровского  муниципального образования.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

4.4. Содержание мест захоронения

4.5. Организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора

4.6. Устройство, содержание детских и спортивных площадок

4.7. Благоустройство территории поселения.

Предусматривается привлечение граждан и граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости населения к работе по благоустройству и санитарной очистке  Нижнепокровского муниципального образования

Привлечение учащихся Нижнепокровской средней школы для участия в проекте «Мы и наше село» по направлениям благоустройство, экология.

Проведение конкурсов на звание «Лучший дом», «Летний газон», «Каков цветник, таков и житель», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию  придомовой территории.

4.9. Содержание и ремонт памятников. Ремонт памятников

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования, планируемый для достижения поставленных целей и решения Программы в 2020 – 2021 годах составляет  1 000 000,00 рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Нижнепокровского муниципального образования

Объемы необходимых бюджетных средств могут быть уточнены.

| 2020 г | 2021 г |  |
| --- | --- | --- |
| 500 000,00 | 500 000,00 |  |

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы

6.1. Механизм реализации, организации управления и контроля над ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация  Нижнепокровского  муниципального образования Перелюбского муниципального района.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией  Программы  осуществляется Администрацией Нижнепокровского   муниципального  образования..

Исполнитель Программы - Администрация   Нижнепокровского муниципального образования:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

6.2. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Нижнепокровского муниципального образования. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение площади цветочного оформления.

Приложение

К муниципальной Программе

«Благоустройство Нижнепокровского

Муниципального образования на 2020-2021 годы»

Таблица№1

Планируемые целевые показатели, за счет средств программы « Благоустройство населенных пунктов Нижнепокровского муниципального образования на 2020-2021годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | 2020год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уличное освещение | тыс.руб./шт. | 100,0 |
|  | Стихийные свалки | тыс.руб./куб.м. | 100.0 |
|  | Содержание мест захоронения | тыс.руб./кв.м | 20,0 |
|  | Организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора | тыс.руб./куб.м | 100,0 |
|  | Устройство, содержание детских и спортивных площадок | тыс.руб./ | 30,0 |
|  | Озеленение и устройство цветников | тыс.руб./шт. | 30,0 |
|  | Благоустройство территории поселения | тыс.руб./кв.м. | 100,0 |
|  | Содержание и ремонт памятника | тыс.руб./ шт. | 20,0 |
|  | Итого: |  | 1 000 000 |